Приложение 10

к постановлению

Администрации муниципального округа

муниципальное образование

Старобельский муниципальный округ

Луганской Народной Республики

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. №\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы «Развитие муниципальных маршрутных пассажирских перевозок в муниципальном образовании Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики на 2025 год»**

(далее – муниципальная программа)

**1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:**

Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов Старобельского муниципального округа Администрациимуниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики (далее – управление).

**2. Соисполнители муниципальной программы:**

2.1. Структурные подразделения Администрациимуниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики

2.2. Муниципальное бюджетное учреждение «Старобельский пассажирский транспорт» муниципального образования Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики

**3. Подпрограммы муниципальной программы:**

3.1. Подпрограмма 1. Транспортная доступность для населения муниципального образования Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики

3.2. Подпрограмма 2. Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики.

**4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:**

|  |  |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы 1. | Повышение доступности транспортных услуг для жителей муниципального образования Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики и формирование эффективно функционирующего пассажирского транспортного комплекса, предоставляющего качественные услуги по транспортному обслуживанию населения при соблюдении принципа надежности и безопасности пассажирских перевозок. |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Развитие системы общественного транспорта по уровню комфорта и мобильности сопоставимого с личным;  2. Создание условий для деятельности перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров на территории района;  3. Обеспечение бесперебойности движения автобусов по утвержденным маршрутам. |
| Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы 1. | 1. Количество организованных муниципальных маршрутов  2. Количество перевезенных пассажиров  3. Качество и доступность предоставляемой услуги по пассажирским перевозкам  4. Количество поступивших обращений граждан в Администрацию муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики по вопросам транспортного обслуживания |
| Цель подпрограммы 2 | Создание комфортных и безопасных условий для участников дорожного движения, а также обеспечение высоких показателей надёжности и безопасности перевозок за счёт улучшения качественных характеристик и технического состояния дорожного покрытия. |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Восстановление асфальтобетонной дорожной одежды дорог улично-дорожной сети и доведение до соответствия действующим нормативно эксплуатационным требованиям.  2.  Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах улично-дорожной сети, снижение аварийности и негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.  3. Совершенствование условий пешеходного движения. |
| Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы 2. | 1. Увеличение доли дорог, находящихся в нормативном состоянии  2. Протяженность восстановленных систем уличного освещения  3. Площадь восстановленных тротуаров и пешеходных зон  4. Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий |
|  |  |
| Ожидаемые результаты от реализации программы | 1. Повышение качества пассажирских перевозок на территории. муниципального образования Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики  2. Создание надлежащих условий развития пассажирских перевозок на территории муниципального образования Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики.  3. Улучшение состояния дорожной инфраструктуры  4. Повышение качества жизни и мобильности населения |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования:  2025 – тыс. руб.  Источники финансирования  Региональный бюджет Луганской Народной Республики |

1. **Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 1 муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Доступность и качество, предоставляемых услуг пассажирским транспортом во многом определяет реальный уровень жизни, социальный климат и влияет на оценку эффективности работы органов местного самоуправления.

Согласно статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городского округа относится создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики.

Одним из приоритетов национальной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания населения. Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан на территории городского округа зависит, в том числе, от доступности и качества услуг, предоставляемых пассажирским транспортом.

Характер подвижности населения, уровень развития производства и торговли определяют спрос на услуги транспорта. С другой стороны, взаимосвязь развития транспорта с другими отраслями производства и социальной сферы определяет требования к транспорту в отношении направлений, объемов и качества перевозок, а также возможные пути его развития.

На территории муниципального образования Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики (далее - Округ) расположено 59 населенных пункта. Расстояние до административного центра (г. Старобельск) составляет от 8 до 30 км. Многие населенные пункты находятся в стороне от региональных дорог. Для решения многих вопросов жителям отдаленных населенных пунктов необходимо ехать в административный центр, а также жителям административного центра, не имеющим личного транспорта, необходимо добираться общественным.

Основной проблемой сферы пассажирского транспорта на территории Округа является отсутствие пассажирских маршрутных перевозок более 30 лет.

Администрацией муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ утвержден реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок и сформирована маршрутная сеть, предусматривающая 11 муниципальных маршрутов на территории муниципального образования Старобельский муниципальный округ Луганской Народной. На данный момент согласно соглашениям от 01.01.2024 № 1/24, 2/24 перевозчик Филиал «Старобельский автодор» ГУП ЛНР «Луганский автодор» осуществляет пассажирские перевозки по двум городским маршрутам: АС Старобельск - кв. Ватутина - АС Старобельск, № 101 и ЖД вокзал - АС Старобельск - ЖД вокзал, № 102.

Для организации пассажирских маршрутных перевозок Администрацией муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики в рамках реализации программы социально-экономического развития Луганской Народной Республики получены12 автобусов ПАЗ Vtctor NEXT и 4 автобуса Gazelle NEXT.

**Мероприятия и целевые показатели**

**Подпрограммы 1 муниципальной программы**

**«Муниципальная программа развития муниципальных маршрутных пассажирских перевозок в муниципальном образовании Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики на 2025 год»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Год реализации** | **Целевые показатели эффективности,**  **ед.** | **Объём финансирования, тыс. руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Организационно-управленческие мероприятия** | | | | |
| 1 | Изучение потребностей населения в транспортных услугах, развитие транспортных услуг | 2025 | Количество поступивших обращений граждан в Администрацию муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики |  |
| 2 | Подготовка проектов муниципальных нормативно-правовых актов в части, касающейся развития пассажирского автомобильного транспорта | 2025 | Количество поступивших обращений граждан в Администрацию муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики |  |
| 3 | Проведение открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики | апрель 2025 | Качество и доступность предоставляемой услуги по пассажирским перевозкам |  |
| **Производственно-технические мероприятия** | | | | |
| 4 | Учреждение муниципального бюджетного учреждения «Старобельский пассажирский транспорт» муниципального образования Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики | 2025 | Количество перевезенных пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |
| 4.1. | Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности | 2025 | Качество и доступность предоставляемой услуги по пассажирским перевозкам |  |
| 5. | Установка системы ГЛОНАСС на автобусы | 2025 | Срывы рейсов по неуважительным причинам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров | 500,0 |
| 6. | Разработка и утверждение 9 маршрутов муниципальных пассажирских перевозок | 2025 | Количество утвержденных муниципальных маршрутов регулярных перевозок | 980,0 |
| 8. | Обустройство маршрутных остановок 128 шт. | 2025 | Количество поступивших обращений граждан в Администрацию муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики | 8 000,0 |

1. Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования улично-дорожной сети по ул. Набережная – 55,0 млн. руб.

2. Благоустройство тротуаров вдоль дорог федерального, регионального значения – 20,0 млн. руб.

3. Обустройство искусственной неровности «лежачий полицейский» в районе учебных заведений – 0,150 млн. руб.

4. Диагностика и изготовление технических паспортов 32,6 км. дорог улично-дорожной сети – 0,498 млн. руб.

5. Реконструкция уличного освещения вдоль аварийно-опасных участков дорог и на пешеходных переходах – 10,0 млн. руб.

6. Закупка эвакуатора на базе автомобиля КАМАЗ-5308 – 10,0 млн. руб.

Всего в 2025 году в рамках реализации программы безопасности дорожного движения запланировано осуществить мероприятий на сумму 95,94 млн. руб.